Российская Федерация

Свердловская область

Дума

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

54-е заседание 2-го созыва

Р Е Ш Е Н И Е

22.06.2012г. № 98

с. Байкалово

Об отмене решения  Думы  муниципального образования  Байкаловского сельского поселения от 28.06.2011г.№ 66 "Об утверждении муниципальной Программы «Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы» и утверждение муниципальной программы «Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2016 годы».

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Байкаловского сельского поселения и рассмотрев предложение Администрации муниципального образования Байкаловского сельского поселения, об отмене муниципальной программы «Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы» и рассмотрев  муниципальную программу «Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2016 годы», Дума муниципального образования  Байкаловского сельского поселения

РЕШИЛА:

- Отменить решение Думы муниципального образования  Байкаловского сельского поселения от 28.06.2011г.№ 66 «Об утверждении муниципальной Программы «Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы».

- Утвердить муниципальную программу «Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2016 годы».

- Опубликовать настоящее решение в газете «Районные будни» и обнародовать  путем размещения его на официальном сайте Байкаловского сельского поселения: www.bsposelenie.ru..

- Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и благоустройству (Боталов В.Л.).

Глава муниципального образования

### Байкаловского сельского поселения                  ____________  Л.Ю. Пелевина

22 июня 2012 года

Председатель Думы

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения                  ____________ С.В.Кузеванова

22 июня 2012 года

Утверждена

решением Думы

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

№ 98  от 22.06.2012г.

ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2011 - 2016 ГОДЫ"

| Наименование Программы | Программа газификации муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2011 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения Дума Байкаловского сельского поселения |
| Координатор Программы | Заместитель главы по ЖКХ |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения, ОАО "Уральские газовые сети" |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели | Развитие газовых сетей в селе в частном секторе, обеспечение жителей частного сектора и многоквартирных жилых домов природным газом, демонтаж газобаллонных установок, привлечение инвестиций и средств населения в развитие газовых сетей |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2016 годы |
| Перечень основных мероприятий | Организационные мероприятия, проектные работы, строительно-монтажные работы, перспективные направления |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения, ОАО "Уральские газовые сети", прочие проектно-строитель- ные организации |
| Источники финансирования | Средства предприятий, средства бюджетов всех уровней, внебюджет- ные источники, средства населения |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Наличие схемы перспективного газоснабжения муниципального образования Байкаловского сельского поселения, газификация более 300 частных домов, развитие газовых сетей в частном секторе демонтаж 60-ти газобаллонных установок |
| Ответственные за координацию и контроль исполнения | Дума Байкаловского сельского поселения, заместитель Главы сельского поселения по ЖКХ , руководители предприятий, организаций и учреждений - участники программы |

ВВЕДЕНИЕ

Система газоснабжения сельского поселения характеризуется следующими показателями:

- протяженность сетей - 42,65 км, в т.ч.:

Из них эксплуатируются:

до 15 лет -  10 км;

Программа по газификации муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее - Программа) основана на выполненных мероприятиях, начатых в 2000 году, и проделанной работе по  газификации многоэтажных жилых домов, объектов социальной сферы.

За истекший период удалось:

- начать строительство квартальных (уличных) газовых сетей в селе;

- ввести в эксплуатацию в с. Байкалово  шесть  газовых котельных, которые обеспечивают теплом социальные объекты (школы, центральная районная больница ,  детсады, Дом культуры);

- начать газификацию частной жилой застройки в селе;

- продолжить газификацию частной жилой застройки села.

Далеко не полный перечень работ, которые удалось выполнить за истекшие годы, позволил систематизировать и выявить узкие места, связанные с газификацией ряда объектов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана с целью:

- продолжения развития газовых сетей на территории сельского поселения;

- привлечения дополнительных источников финансирования в сферу развития газовых сетей.

Настоящая Программа рассчитана на 6 лет и позволит решить следующие задачи:

- разработать и утвердить перспективную схему развития газовых сетей по сельскому поселению;

- газифицировать около 300 частных домовладений;

- газифицировать более 500 квартир;

- демонтировать 60 газобаллонных установок;

- снизить финансовую нагрузку граждан за оплату услуг по отоплению частных жилых домов;

- обеспечить проектной документацией строительные работы по газификации.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, инвестиционной составляющей тарифа, газоснабжающей организации и внебюджетных источников финансирования (в т.ч. средства населения).

Общие предварительные затраты по Программе без учета перспективных направлений составят 126 023,2 тыс.руб., в том числе:

За счет средств местного бюджета —29 633,1 тыс. руб.:

-в 2011 году – 3 340,0 тыс. руб., из них:

на проектирование — 1 315,0 тыс. руб.

на строительство сетей- 2 025,0 тыс. руб.

- в 2012 году — 2 859,9 тыс. руб., из них:

на проектирование — 2 859,9 тыс. руб.

на строительство сетей — 0 тыс. руб.

- в 2013 году —7 482,2 тыс. руб., из них:

на проектирование — 7 230 тыс. руб.

на строительство сетей —252,2 тыс. руб.

- в 2014 году -  8 715,0  тыс. руб., из них:

на проектирование — 7 830,0 тыс. руб.

на строительство сетей — 885,0 тыс. руб.

- в 2015 году —  4 823,0 тыс. руб., из них:

на проектирование — 3 300,0 тыс. руб.

на строительство сетей — 1 523,0 тыс. руб.

- в 2016 году — 2 413,0 тыс. руб., из них:

на проектирование — 0 тыс. руб.

на строительство сетей — 2 413,0 тыс. руб.

За счет средств областного бюджета — 96 390,1 тыс. руб.:

- в 2013 году — 4 791,1 тыс. руб.;

- в 2014 году — 16 815,0 тыс. руб.;

-  в 2015 году — 28 937,0 тыс. руб.;

-  в 2016 году — 45 847,0 тыс. руб.

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения ___________________    Л.Ю.Пелевина

22 июня 2012 г.

# Text boxes

| Утверждена решением Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения № 98 от 22.06.2012 г ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2011 -2016 ГОДЫ |  |
| --- | --- |
| К ПРОГРАММЕ « ГАЗИФИКАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2016 ГОДЫ». Софинансирование программы: местный бюджет-5%, областной-95%. |  |
| № п/п | Мероприятия и план работы | Протяж. газопр. | Проектные работы на строительство наружного газопровода | Строительство наружного газопровода | Источники финансирования |
| Организационные мероприятия | (км) | (местный бюджет) | (местн.и обл.бюджет) |  |
| 1 | Разаработка схемы перспективного газоснабжения Байкаловского сельского поселения |  | 2011 г. |  |
| 2 | Газификация жилых домов по улицам: |  | Объем работ (тыс.руб). | Объем работ (тыс.руб). |  |
| 2.1. | Пролетарская | 0,9 | 2011 г. | 2011 г. |  |
|  | Южная |  |  |  |  |
|  | Сов.Конституции |  | 262,0 | 2025,0 | местный бюджет |
|  | Мира |  |  |  |  |
|  | Уральская |  |  |  |  |
|  | Мальгина |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 262,0 | 2025,0 |  |
| 2.2. | Строителей д.№ 1-23,2-8 | 2,4 | 2011 г. | 2013 г. |  |
|  | Советской Конституции д.№ 9-25, 8-16 |  |  | 5 043,27 | Всего |
|  | Свердлова д. № 5-11 |  | 1053,0 | 252,2 | местный бюджет |
|  | Набережная д.№ 71а-81; 38-48 |  |  | 4791,1 | областной бюджет |
|  | Мира д.№ 1-21, 2-20 |  |  |  |  |
|  | итого |  | 1053,0 | 252,2/ 4791,1 |  |
| 2.3. | 8 Марта | 6,3 | 2012 г. | 2014 г. |  |
|  | Павл.Морозова |  |  |  |  |
|  | Российская |  | 1473,0 |  |  |
|  | Молодежная |  |  | 720,0 | местный бюджет |
|  | Тополиная |  |  | 13680,0 | областной бюджет |
|  | Быкова |  |  |  |  |
|  | Бажова |  |  |  |  |
|  | Контр.№0162300007012000007-0154728-01 |  |  |  |  |
|  | Южная (четная) |  | 586,9 |  |  |
|  | Лесная |  |  |  |  |
|  | Контр.№0162300007012000008-0154728-01 |  |  |  |  |
| 2.4. | Газопровод высокого давления: | 1 |  |  |  |
|  | от ул. Мальгина до Хлебокомбината до ШРП-6 для подключения улиц Техническая , Механизаторов, Победы, Цельёва. |  | 800,0 | 165,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 3135,0 | областной бюджет |
|  | итого |  | 2859,9 | 885,0 / 16815,0 |  |
| 2.5. | Техническая | 6,4 | 2013 г. | 2015 г. |  |
|  | Механизаторов |  | 3400,0 | 740,0 | местный бюджет |
|  | Победы |  |  | 14060,0 | областной бюджет |
|  | Цельева |  |  |  |  |
| 2.6. | Калинина | 4,2 |  |  |  |
|  | Кирова |  |  |  |  |
|  | Гагарина |  | 2230,0 | 483,0 | местный бюджет |
|  | Новая |  |  | 9177,0 | областной бюджет |
|  | пер.Новый |  |  |  |  |
|  | Набережная |  |  |  |  |
|  | Мальгина (рынок) |  |  |  |  |
| 2.7. | д. Сергина | 2 | 1600,0 | 300,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 5700,0 | областной бюджет |
|  | итого |  | 7230,0 | 1523,0 / 28937,0 |  |
| 2.8. | Дзержинского | 6,2 | 2014 г. | 2016 г. |  |
|  | Пушкинская |  |  |  |  |
|  | Производственная |  | 3230,0 | 713,0 | местный бюджет |
|  | Пролетарская |  |  | 13547,0 | областной бюджет |
| 2.9. | Октябрьская | 8,6 |  |  |  |
|  | Красноармейская |  |  |  |  |
|  | Нагорная |  |  |  |  |
|  | Февральская |  | 4600,0 | 1000,0 | местный бюджет |
|  | Крестьянская |  |  | 19000,0 | областной бюджет |
|  | Заречная |  |  |  |  |
|  | Мальгина д.№ 47-49 |  |  |  |  |
|  | пер.Солнечный |  |  |  |  |
|  | итого: | 14,8 | 7830,0 | 1713/32547 |  |
| 2.10. | Мальгина д.№4-28 | 4,65 | 2015 г. | 2016 г. |  |
|  | пер.первомайский |  |  |  |  |
|  | Озерная |  | 2500,0 | 535,0 | местный бюджет |
|  | Луговая |  |  | 10165,0 | областной бюджет |
|  | Заводская |  |  |  |  |
|  | Клубная |  |  |  |  |
| 2.11. | Газопровод высокого давления: от Храма до ул.Озёрная | 1,0 | 800,0 | 165,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  | 3135,0 | областной бюджет |
|  | итого: | 5,65 | 3300,0 | 700,0/13300,0 |  |
|  | ИТОГО: | 43,7 |  |  |  |
|  | местный бюджет: |  | 22534,9 | 7098,2 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 96390,1 |  |