Российская Федерация

Свердловская область

Дума

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

54-е заседание 2-го созыва

РЕШЕНИЕ

22.06.2012 г.  № 82

О внесении изменений в решение Думы  муниципального образования  Байкаловского сельского поселения от 26.08.2011г.№ 66 "Об утверждении муниципальной Программы "Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы»(в ред. от 24.05.2012г.№64)

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Байкаловского сельского поселения и рассмотрев заявление Матасова С.С., Дума муниципального образования  Байкаловского сельского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести  изменения в решение Думы  муниципального образования  Байкаловского сельского поселения от 26.08.2011г. №66 "Об утверждении муниципальной Программы "Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы"

(в ред. от 24.05.2012г.№64) изложив текст в новой редакции(Прилагается).

2.Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и благоустройству (Боталов В.Л.).

### Глава муниципального образования

### Байкаловского сельского поселения                     ____________  Л.Ю. Пелевина

22 июня  2012 г.

Председатель Думымуниципального образования

Байкаловского сельского поселения                     _____________С.В. Кузеванова

22 июня 2012г.

Утверждена

решением Думы

муниципального образования Байкаловского

сельского поселения № 66  от 26.08.2011г.(в ред. от 24.05.2012г.№64)

ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 - 2015 ГОДЫ"

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа газификации муниципального образования Байкаловского сельского поселения на 2011 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения,Дума Байкаловского сельского поселения |
| Координатор | Заместитель главы Администрации по вопросам местного хозяйства и строительства |
| Основные разработчики | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения, ОАО "Уральские газовые сети" |
| Цели и задачи | Развитие газовых сетей в селе в частном секторе,обеспечение жителей частного сектора и многоквартирных жилых домов природным газом, демонтаж газобаллонных установок, привлечение инвестиций и средств населения в развитие газовых сетей |
| Сроки реализации | 2011 - 2015 годы |
| Основные мероприятия | Организационные мероприятия,проектные работы, строительно-монтажные работы(Приложение 1) |
| Исполнители | Администрация муниципального образования Байкаловского сельского поселения, ОАО "Уральские газовые сети",прочие проектно-строительные организации |
| Объемы и источники финансирования | Общая сумма планируемых затрат –122 758,6 тыс. руб., финансирование мероприятий за счет средств : - бюджета муниципального образования Байкаловского сельского поселения в размере- 26 368,5 тыс.руб.: 2011г.– 0 тыс.руб. 2012г.-2 935,3 тыс.руб. 2013г.- 8 367,2 тыс.руб. 2014г.- 12 653 тыс.руб. 2015г.- 2 413 тыс.руб. -областной бюджет в размере -96 390,1 тыс.руб.: 2012 году — 0 тыс. руб. 2013 году —21 606,1тыс. руб. 2014 году — 28 937 тыс. руб. 2015 году — 45.847 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Наличие схемы перспективного газоснабжения муниципальногообразования Байкаловского сельского поселения, газификация более 300 частных домов,разви тие газовых сетей в частном секторе демонтаж 60-ти газобаллонных установок |
| Ответственные за координацию и контрольисполнения | Дума Байкаловского сельского поселения, заместитель Главы сельского поселения по ЖКХ , руководители предприятий,организаций и учреждений - участники программы |

ВВЕДЕНИЕ

Система газоснабжения сельского поселения характеризуется следующими показателями:

- протяженность сетей - 42,65 км, в т.ч.:    Из них эксплуатируются:  до 15 лет -  10 км;

Программа по газификации муниципального образования Байкаловского сельского поселения (далее - Программа) основана на выполненных мероприятиях, начатых в 2000 году, и проделанной работе по  газификации многоэтажных жилых домов, объектов социальной сферы.

За истекший период удалось:

- начать строительство квартальных (уличных) газовых сетей в селе;

- ввести в эксплуатацию в с. Байкалово  шесть  газовых котельных, которые обеспечивают теплом социальные объекты (школы, центральная районная больница ,  детсады, Дом культуры);

- начать газификацию частной жилой застройки в селе;

- продолжить газификацию частной жилой застройки села.

Далеко не полный перечень работ, которые удалось выполнить за истекшие годы, позволил систематизировать и выявить узкие места, связанные с газификацией ряда объектов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа разработана с целью:

- продолжения развития газовых сетей на территории сельского поселения;

- привлечения дополнительных источников финансирования в сферу развития газовых сетей.

Настоящая Программа рассчитана на 4 года и позволит решить следующие задачи:

- разработать и утвердить перспективную схему развития газовых сетей по сельскому поселению;

- газифицировать около 300 частных домовладений;

- газифицировать более 500 квартир;

- демонтировать 60 газобаллонных установок;

- снизить финансовую нагрузку граждан за оплату услуг по отоплению частных жилых домов;

- обеспечить проектной документацией строительные работы по газификации

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, инвестиционной составляющей тарифа, газоснабжающей организации и внебюджетных источников финансирования (в т.ч. средства населения).

Общие предварительные затраты по Программе без учета перспективных направлений составят 122 млн.758,6 тыс.руб., в том числе:

За счет средств местного бюджета —26 368,5 тыс. руб.:

-в 2011 году - 0 тыс. руб.,из них:

на проектирование —0

на строительство сетей- 0

- в 2012 году —2 935,3 тыс. руб.,из них:

на проектирование —2 686,7

на строительство сетей —60,7

на компенсацию затрат

по строительству сетей-187,9

- в 2013 году — 8 367,2 тыс. руб., из них:

на проектирование — 7 230

на строительство сетей —1 137,2

- в 2014 году -  12 653  тыс. руб., из них:

на проектирование — 11 130

на строительство сетей — 1 523

- в 2015 году — 2 413 тыс. руб., из них:

на проектирование — 0

на строительство сетей — 2 413

За счет средств областного бюджета — 96 390,1 тыс. руб.:

- в 2012 году — 0 тыс. руб.;

- в 2013 году —21 606,1 тыс. руб.;

- в 2014 году — 28 937 тыс. руб.

-  в 2015 году — 45 847 тыс. руб.

Председатель Думы

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения ___________________    С.В.Кузеванова

22 июня 2012 г

Приложение №1

к муниципальной программе

"Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы",

утвержденная решением Думы

муниципального образования Байкаловского

сельского поселения №66от 26.08.2011г.(в ред.от 24.05.2012г.№64)

| План мероприятий по выполнению Программы"Газификация Байкаловского сельского поселения на 2011-2015 годы" |
| --- |
| Объекты | Протяженность(км) | Проектные работы на строительство (тыс.руб.) | Строительство (тыс.руб.) | Компенсация затрат населению (тыс.руб) | Источники финансирования по годам/МБ,ОБ/ |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Газификация жилых домов по улицам: |
| Пролетарская Южная Сов.Конституции Мира Уральская Свердлова д.5-11 Мальгина | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Итого: | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Строителей д.№1-23,2-28 Сов.Конституции д.9-25,8-16 Свердлова д.5-11 Набережная д.71а-81;38-48 Мира д.1-21,2-20 Уличный газопровод-ввод к жило му дому №32 по ул.Пролетарская, с.Байкалово Строительство подводящего газо провода-ввода для газоснабжения жилого дома №1а по ул.Уральская с.Байкалово,Свердловской области | 2,4 |  | 252,2/ 4.791,1 60,7 | 187,9 |  | 187,9-МБ 60,7-МБ | 252,2/ 4.791,1 |  |  |
| Итого: | 2,4 | 0 | 312,9/ 4.791,1 | 187,9 | 0 | 248,6МБ | 252,2/ 4.791,1 | 0 | 0 |
| 8 Марта Павлика Морозова Российская Молодежная Тополиная Быкова Бажова Контр№0162300007012000007-0154728-1 Южная(четная сторона) Лесная Контр№0162300007012000008-0154728-1 | 6,3 | 1.473 586,9 | 720,0/ 13.680 |  |  | 1. 473-МБ 586,9-МБ | 720,0-МБ 13.680-ОБ |  |  |
| Газопровод высокого давления:от ул.Мальгина до Хлебокомбината до ШРП-6 для подключения улиц Техническая,Механизаторов,Победы,Цельева | 1,0 | 626,8 | 165,0/ 3 .135 |  |  | 626,8-МБ | 165,0-МБ 3.135-ОБ |  |  |
| Итого: | 7,3 | 2.686,7 | 885,0/ 16.815 | 0 | 0 | 2.686,7 МБ | 885,0/ 16.815 | 0 | 0 |
| Техническая Механизаторов Победы Цельева | 6,4 | 3. 400 | 740,0 14.060 |  |  |  | 3. 400-МБ | 740,0-МБ 14.060-ОБ |  |
| Калинина Кирова Гагарина Новая пер.Новый Набережная Мальгина(рынок) | 4,2 | 2. 230 | 483,0 9. 177 |  |  |  | 2. 230-МБ | 483,0-МБ 9.177-ОБ |  |
| д.Сергина | 2 | 1 .600 | 300,0 5 .700 |  |  |  | 1. 600-МБ | 300,0-МБ 5.700-ОБ |  |
| Итого: | 12,8 | 7.230 | 1.523/ 28.937 | 0 | 0 | 0 | 7.230 МБ | 1.523/ 28.937 | 0 |
| Дзержинского Пушкинская Производственная Пролетарская | 6,2 | 3.230 | 713,0 13.547 |  |  |  |  | 3.230-МБ | 713,0-МБ 13.547-ОБ |
| Октябрьская Красноармейская Нагорная Февральская Крестьянская Заречная Мальгина д.№47-49 пер.Солнечный | 8,6 | 4 .600 | 1.000,0 19.000 |  |  |  |  | 4.600-МБ | 1. 000,0-МБ 19.000-ОБ |
| Итого: | 14,8 | 7.830 | 1.713/ 32.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.830 МБ | 1.713/ 32.547 |
| Мальгина д.№4-28 пер.Первомайский Озерная Луговая Заводская Клубная Газопровод высокого давления от Храма до ул.Озерная | 4,65 1,0 | 2.500 800,0 | 535,0 10.165 165,0/ 3.135 |  |  |  |  | 2 .500-МБ 800,0 МБ | 535,0-МБ 10.165-ОБ 165,0МБ 3.135ОБ |
| Итого: | 5,65 | 3.300 | 700,0/ 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.300 МБ | 700,0/ 13.300 |
| Итого: | 42,65 | 21046,7 | 5 133,9 | 187,9 | 0-МБ | 2 935,3 -МБ 0-ОБ | 8 367,2 -МБ 21606,1 -ОБ | 12 653 -МБ 28 937 -ОБ | 2 413 МБ 45 847 -ОБ |

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения                            ____________  Л.Ю. Пелевина