Российская Федерация

Свердловская область

Дума

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения

65-е заседание 2-го созыва

РЕШЕНИЕ

28.03.2013 г.  № 38

с. Байкалово

О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 28.08.2012г.№106 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности на территории МО Байкаловского сельского поселения" на 2012-2015 годы

В целях обеспечения реализации политики энергосбережения на территории Байкаловского сельского поселения, повышения эффективности использования энергетических ресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  руководствуясь статьей 26 Устава Байкаловского сельского поселения, Дума муниципального образования Байкаловского сельского поселения

РЕШИЛА:

1.Внести изменения в решение Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения от 28.08.2012г. №106 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Байкаловского сельского поселения" на 2012-2015 годы (с изм.№119 от 26.09.2012г.,№146 от 23.11.2012г.,№12 от 27.02.2013г.,№22 от 11.03.2013г., №38 от 28.03.2013г.) изложив текст в новой редакции (Приложения).

2.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам и благоустройству (Боталов В.Л.).

Глава муниципального образования

Байкаловского сельского поселения                         _____________    Л.Ю. Пелевина

28 марта 2013 г.

Председатель Думы муниципального образования

Байкаловского сельского поселения                          _____________    С.В.Кузеванова

28 марта 2013 г.

УТВЕРЖДЕНА

Решением Думы

муниципального образования

Байкаловского сельского поселения
от 28.08.2012 г. №106(с изм. от 26.09.2012г.№119,

от 23.11.2012г.№146,от 27.02.2013г.№12,

№22 от 11.03.2013г., №38 от 28.03.2013г.)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2012-2015 ГОДЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Байкаловского сельского поселения " на 2012 - 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 N 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»; Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года N 117-ОЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области»; Региональная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010 - 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.03. 2010 г. N 472-ПП. |
| Заказчик Программы | Администрация и Дума МО Байкаловского сельского поселения, Байкаловского района, Свердловской области. |
| Разработчик Программы | Администрация МО Байкаловского сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| Основные задачи Программы | -проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики МО Байкаловского сельского поселения; -снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории МО Байкаловского сельского поселения; -сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе МО Байкаловского сельского поселения; -расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилого фонда и объектов инженерной инфраструктуры; -обеспечение учета всех потребляемых энергоресурсов; -разработка и достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2015 годы |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация МО Байкаловского сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет – 35 014,56 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (плановый объем) – 0,00 тыс. рублей; средства бюджета Свердловской области – 2603,00 тыс. рублей; средства местного бюджета (плановый объем) –32 411,56 тыс. рублей; средства внебюджетных источников (плановый объем) – 0,00 тыс. рублей Объемы и источники финансирования уточняются при формировании областного бюджета и местного бюджета на соответствующий период бюджетного планирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -сокращение фактических удельных потерь энергоресурсов до значений нормативных; -переход на приборный учет энергоресурсов организациями муниципальной бюджетной сферы МО Байкаловского сельского поселения; -снижение затрат бюджета МО Байкаловского сельского поселения на оплату коммунальных услуг; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергоресурсов в жилищном фонде; -повышение энергетической безопасности МО Байкаловского сельского поселения. |
| Контроль за ходом реализации Программы | Глава МО Байкаловского сельского поселения |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МО БАЙКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2012-2015 ГОДЫ

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Байкаловского сельского поселения" на 2012-2015 годы  (далее-Программа)

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 23.11.2009      № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с Региональной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области на 2010 - 2015 годы и целевые установки на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.03. 2010 г.  N 472-ПП.

В настоящее время экономика МО Байкаловского сельского поселения характеризуется повышенной энергоемкостью. Ежегодно растут затраты местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов.

При существующем уровне потребления, изменение стоимости топливно-энергетических ресурсов может привести к следующим последствиям:

1)	росту затрат предприятий и учреждений, расположенных на территории МО Байкаловского сельского поселения, на оплату энергоресурсов;

2)	увеличению стоимости жилищно-коммунальных услуг для жителей МО Байкаловского сельского поселения;

3)	снижению эффективности расходования средств бюджета, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление.

Основной проблемой, решению которой способствует муниципальная программа, является преодоление роста потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Мероприятия программы охватывают все отрасли экономики МО Байкаловского сельского поселения и направлены не только на повышение эффективности экономики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и на техническое и технологическое перевооружение предприятий и жилищного фонда.

Наиболее уязвимым звеном в системах энергоснабжения являются сети и техническое состояние объектов энергопотребления. Имеют место большие энергопотери при транспортировке энергоресурсов и не обоснованно высокое энергопотребление самих потребителей. Отсутствует система эффективного энергосбережения на объектах теплопотребления.

Низкий процент приборного учета энергоресурсов в бюджетной сфере и в жилом секторе не позволяет провести анализ и сделать выводы об эффективности реализации мероприятий по энергосбережению. Отсутствуют средства регулирования расхода тепловой энергии у потребителей, что влечет увеличение потребления тепла.

Техническое состояние источников энергоснабжения и передающих устройств, состояние которых в последние годы, учитывая финансовое положение предприятий и организаций, требует больших финансовых вложений для приведения объектов в нормативное состояние и реализации энергосберегающих мероприятий.

В связи с ограниченными финансовыми возможностями предприятий жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждений и низкой платежеспособностью населения отсутствует экономическая заинтересованность к реализации энергосберегающих мероприятий. Возникает необходимость в государственной поддержке.

Решение этих проблем планируется с привлечением средств местного бюджета, предусмотренных программой.

Кроме того, одним из основных способов решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения путем эффективного использования энергетических ресурсов.

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической доступности для всех групп потребителей.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО Байкаловского сельского поселения.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения отдельных разделов мероприятий Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

При поэтапной реализации всех разделов в период до 2015 года должны быть достигнуты:

1)	экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

2)	обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

3)	сокращение расходов бюджета на покупку энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

1)	перехода на приборный учет энергоресурсов организаций муниципальной бюджетной сферы и жилищного фонда;

2)	сбора информации об объемах потребления всех видов энергоресурсов для определения приоритетных мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности;

3)	снижения затрат бюджета на покупку энергоресурсов;

4)	укрепления энергетической безопасности муниципального образования.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Программы необходимо решить следующие задачи, направленные на:

1)	проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики МО Байкаловского сельского поселения;

2)	обеспечение учета потребляемых энергоресурсов;

3)	снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования;

4)	сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;

5)	расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры;

6)	разработку и достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (в бюджетной и жилищной сферах, коммунальной инфраструктуре, транспорте).

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.

3. Сроки реализации программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО Байкаловского сельского поселения на 2012-2015 годы является долгосрочной, срок её реализации 2012-2015 годы.

4. Система программных мероприятий (прилагается)

Раздел 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в электроэнергетике.

В целях рационального и эффективного использования электроэнергии, экономии бюджетных средств на покупку электроэнергии, сокращения аварийных ситуаций и повышения надежности электроснабжения в населённых пунктах муниципального образования необходимо выполнение ряда мероприятий предусмотренных программой:

1)	проведение энерготехнологических обследований  и энергетической паспортизации объектов с последующим выполнением мероприятий по энергосбережению.

2)	разделение электрических сетей наружного освещения  на управление «вечер» и на управление «ночь» с установкой 20 щитов учёта  и реконструкцией существующих сетей наружного освещения;

2)	замена 450 ламп накаливания на светильниках уличного освещения на энергоэффективные лампы;

3)	реконструкции 12,0 км электрических сетей в населённых пунктах МО Байкаловского сельского поселения;

Раздел 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

Мероприятия раздела 2 программы направлены на внедрение в бюджетной сфере энергосберегающего оборудования и технологий, установку коммерческих приборов учета потребляемых энергоресурсов для получения объективных данных об объемах используемых энергоресурсов, сокращение потерь и снижение расходов бюджета на их покупку.

Необходимо:

1)	обеспечить наладочно-регулировочные мероприятия систем теплоснабжения всех объектов бюджетной сферы;

2)	провести энергетические и тепловизионные обследования с составлением энергетических паспортов;

3)	установить коммерческие узлы учета потребляемых энергоресурсов, и  обеспечить диспетчеризации предоставления коммунальных услуг;

4)	заменить 450 ламп накаливания на энергосберегающие лампы (Днат);

5)	заменить 50 элементов электрооборудования на светофорных объектах;

6)	установить 6 приборов автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха.

Мероприятия планируется выполнить по планам учреждений.

Раздел 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере.

В жилищном фонде организация приборного учета потребления топливно-энергетических ресурсов, контроля и регулирования является одним из основных направлений энергосбережения, так как с их применением исчезает расточительное отношение к потреблению холодной воды и электрической энергии у населения.

В связи с этим возникает необходимость продолжения работ по установке приборов учета расхода воды, тепла и электрической энергии. Установка узлов учета энергоносителей позволит рационально и эффективно использовать энергоресурсы, снизить расходы населения на покупку энергоресурсов.

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в процесс энергосбережения жителей.

В период с 2012 по 2015 годы на территории МО Байкаловского сельского поселения необходимо установить 26 приборов учета, в том числе:

- 6 тепловой энергии;

- 20 электрической энергии.

Улучшение эксплутационных свойств жилья  в сельских населенных пунктах, в части строительства наружных и внутренних газовых сетей, холодного водоснабжения  и бытовой канализации будет способствовать развитию коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов, уменьшению утечек воды, снижению аварийных ситуаций и экономии потребления энергоресурсов.

Раздел 4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры.

В рамках комплекса мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры необходимо:

1)	провести комплексное энергетическое обследование с составлением энергетического паспорте;

2)	установить 24 системы частотного регулирования на насосных станциях ;

4)	заменить 4,5 км сетей водоснабжения;

5)	выполнить капитальный ремонт 6,08 км сетей тепломагистрали от котельной №1, 3, 4, 5, 6, 7 в двухтрубном исполнении ;

Выполнение комплекса мероприятий позволит:

- получать объективные данные об объеме используемых ресурсов и определять мероприятия по снижению удельного потребления энергоносителей;

- сдержать рост тарифов на поставку энергоресурсов;

3)	обеспечить надежную работу энергетического комплекса и бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

Раздел 5. Методическое, информационное и кадровое обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

По данному разделу запланировано обучение энергосбережению специалистов предприятий и учреждений, разработка энергетического паспорта МО Байкаловского сельского поселения и приобретение программного обеспечения по ведению топливно-энергетических балансов поселения.

5. Целевые показатели эффективности реализации Программы

6. Методика расчета целевых показателей эффективности реализации Программы

Расчет целевых показателей Программы осуществляется по Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273 и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации программных мероприятий определяется программами бюджетных учреждений, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, управляющих организаций и товариществ собственников жилья.

Потребность в финансовых ресурсах по годам (оценочно*)

тыс. рублей

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

Планируемый объем финансирования Программы в 2012 - 2015 годах составляет –34 051,71 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году –    1 116,11 тыс. рублей;

в 2013 году –11 810,60 тыс. рублей;

в 2014 году – 10 414,00 тыс. рублей;

в 2015 году – 10 711,00 тыс. рублей.

Из общего объема финансирования средства областного бюджета составляют–2 603,00 тыс. рублей,

из них:

в 2012 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2013 году – 1 577,10 тыс. рублей;

в 2014 году – 646,00 тыс. рублей;

в 2015 году – 380,00 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (плановый объем) –    0,00 тыс. рублей,

из них:

в 2012 году –0,00 тыс. рублей;

в 2013 году –0,00 тыс. рублей;

в 2014 году –0,00тыс. рублей;

в 2015 году –0,00 тыс. рублей;

средства местных бюджетов (плановый объем) –    32 411,56 тыс. рублей,

из них:

в 2012 году –  1 116,11 тыс. рублей;

в 2013 году –10 253,50 тыс. рублей;

в 2014 году – 9 768,00 тыс. рублей;

в 2015 году – 10 331,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники (плановый объем) – 0,00 тыс. рублей,

из них:

в 2012 году – 0,00  тыс. рублей;

в 2013 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2015 году – 0,00тыс. рублей.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы могут быть уточнены, исходя из возможностей бюджета, средств предприятий и организаций на соответствующий финансовый год.

8. Организация контроля исполнения программы.

Ответственным за реализацию плана мероприятий программы является заместитель Главы администрации МО Байкаловского сельского поселения.

Ответственными исполнителями плана мероприятий программы являются управляющие и энергоснабжающие организации, организации жилищно-коммунального хозяйства и бюджетные учреждения, которые определяют конкретные работы, необходимые затраты по каждому мероприятию с расчетами-обоснованиями, организуют и проводят отбор исполнителей мероприятий в соответствии с требованиями Федерального закона 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Контроль осуществляет Глава администрации и Дума МО Байкаловского сельского поселения, которые несут ответственность за своевременное и качественное выполнение плана мероприятий, успешное решение поставленных задач, рациональное использование выделенных средств, а также осуществляет анализ выполнения мероприятий и в установленные сроки представляет отчетность о ходе реализации плана мероприятий Программы.

9. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения программы.

Критериями эффективности выполнения плана мероприятий являются:

1) обучение специалистов энергосбережению - 4 человека;

2) разработка и утверждение энергетического паспорта МО Байкаловского сельского поселения;

3)  замена 50 элементов электрооборудования на светофорных объектах;

4)  установка 26 узлов учета на  отопление, эл.энергию;

5)проведение 4 энергетических обследований с составлением энергетических паспортов.